Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»110004 Костанай, пр.Абая,19тел. 22-17-00, факс 22-26-11

___________№___________

Заместителю руководителя Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области

Бабенову Д.

ГКП «Костанай-Су» на Ваше письмо № 11-6083 от 24.09.18г. сообщает Вам.

В рамках реализации проекта «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в г. Костанае» в сотрудничестве с Европейским банком Реконструкции и Развития (далее ЕБРР) нами были заключены контракты на реализацию таких мероприяти как «Закупка и установка ГИС и гидравлическое моделирование систем водоснабжения и водоотведения» и «Закупка и установка системы дистанционного контроля (SCADA)».

19 октября 2017г. был заключен консультационный контракт с ТОО «Devir»на сумму 119 млн.тенге. На сегодняшний день Подрядчиком выполнены три этапа работ из четырех на сумму 107,1 млн.тенге. По завершению контракта, Исполнитель  передаст  Заказчику программный комплекс и работающую в режиме реального времени модель гидравлического режима работы водопроводной сети  и  сети водоотведения позволяющую оперативно в режиме реального времени отображать расчетные  напоры и расходы в диктующих точках сети. Программный комплекс должен будет выполнять  автоматизированный расчет изменений расходов и напоров в диктующих точках водопровода и водоотведения, а также на насосных станциях, оказывать помощь при выдаче Технических условий на новые подключения и при аварийных отключениях участков сети или насосных станций.

13 сентября 2018г. был заключен контракт с ТОО «Infosec» на выполнение работ по проекту «Закупка и установка системы дистанционного контроля (SCADA)» на сумму 368,2 млн.тенге. В соответствии с условиями этого контракта Подрядчик должен будет разработать проектную документацию с учетом имеющихся у Заказчика финансовых средств на его реализацию (190 млн.тенге) и проект должен будет быть согласован Заказчиком.

Данный проект предполагает собой разработку электронной модели системы водоснабжения и системы водоотведения г. Костанай, базирующиеся на электронной карте города, построенной на базе географической информационной системы (ГИС). Внедрение на предприятии системы дистанционного контроля (SCADA) позволит своевременно перераспределять давление в сети водоснабжения, в целях снижения количества аварий, сокращения потерь воды

И.о.директора								         Досумов С.М.

Исп.: Мякишева И.Р., Шамшиева А.Г.

Тел.: 8-714-2-22-14-59

# Text boxes

«Қостанайқаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,  жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су»мемлекеттік коммуналдық қәсіпорны110004,Қостанайқ. Абай д-лы, 19тел. 22-17-00, факс 22-26-11