Отчет к слушаниям перед потребителями и заинтересованными лицами

по исполнению тарифных смет на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу и очистке сточных вод, утвержденной инвестиционной программы ГКП «Костанай-Су» акимата города Костанай за 2025 год.

Вводная часть

Құрметті тұтынушылар!

Бүгін Қостанай қаласы аумағында сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсететін және табиғи монополия субъектісі болып табылатын Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» МКК тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында 2025 жылы реттелетін қызметтерді ұсыну бойынша қызметі жөнінде есеп береді.

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» (далее - ГКП «Костанай-Су») является субъектом естественной монополии. В сфере естественных монополий предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территории города Костаная. Как субъект естественной монополии ГКП «Костанай-Су» в соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий от 13 апреля 2007 года № 75-ОД включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Костанайской области.

Слайд 1

Для оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям забор воды в соответствии с Разрешением на специальное водопользование осуществляется из Амангельдинского водохранилища и подземного источника. На балансе ГКП «Костанай-Су» числится на 31 декабря 2025 года 696,4 км водопроводных и 532,2 км сетей водоотведения.  Прирост за 4 года действующих предельных уровней тарифов (2022-2026 гг) составил по водоснабжению 44,7 км, по водоотведению 50,1 км.

Кроме этого, количество канализационных колодцев возросло до 15 364 шт., водопроводных колодцев 8364 шт. и т.д.

| Наименование | ед. изм. | 31.12.2021 | 31.12.2025 | прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 651,7 | 696,4 | 44,7 |
| Протяженность сетей водоотведения | км | 482,1 | 532,2 | 50,1 |
| Канализационные насосные станции (автоматические) | шт | 27 (22) | 31(24) | 4 |
| Подкачивающие насосные станции | шт | 9 | 13 | 4 |
| Запорные арматуры | шт | 5257 | 5848 | 591 |
| Водопроводные колодцы | шт | 7 426 | 8 364 | 938 |
| Канализационные колодцы | шт | 14 400 | 15 364 | 964 |

Благодаря инвестиционной деятельности ежегодно снижается износ сетей не менее чем на 2% по каждому виду услуг. За период с 2022 по 2025 года: по водоснабжению достигнуто снижение с 79% до 74,8 %, по водоотведению с 71 % до 64,4%.

Слайд 2 Тарифы

Со 1 марта 2025 года по водоснабжению применялись тарифы 227,63 тенге/м3, в том числе по населению 101,9 тенге/м3 и по водоотведению применялись тарифы 180,78 тенге/м3 в том числе по населению 98,44 тенге/м3. Тарифы в целом складываются на основании утвержденных инвестиционных программ и утвержденных цен на электроэнергию, налоговых ставок. С 01 января по 01 сентября (8 месяцев) Правительством РК были внедрены дифференцированные тарифы по населению в зависимости от объемов потребления. Предприятие получило дополнительный доход 220 093 тыс. тенге (без НДС) и направило данный доход на расширение инвестиционной программы.

Мероприятие: «Установка обеззараживания воды и стоков мембранного биполярного электролиза на 375 кг активного хлора в сутки в модульном исполнении».

Слайд 3

Предусмотренные объемы реализации для потребителей в тарифных сметах освоены в полном объеме: в водоснабжении принято 16 659 тыс.куб м, исполнено16 995 тыс. куб м, перевыполнение 2,6 %; в водоотведении принято 14 277 тыс куб м, исполнено 14 564 тыс м3, перевыполнение 2%. Отклонение в основном сложилось за счет перехода юридических лиц в группу прочие из группы население (физ. Лица) и также своевременности ежемесячных снятий показаний по приборам учета.

Слайд 4

Объемы по технической воде снижены за счет градостроительства и уменьшения дачных участков. При плане 230 тыс. м3 реализовано 164 тыс. м3.

Сверхнормативных потерь не допущено. В водоснабжении по питьевой воде достигнуто снижение потерь с 14,91% до 13,27 %.

В ГКП «Костанай-Су» производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аттестованной аналитической лабораторией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, начиная с источников – поверхностный и подземный водозаборы, далее по этапам: технологическая очистка, выход в распределительную сеть и в распределительной сети города (водопроводные колонки).

Слайд 5

Неисполнение затрат за 2025 год по тарифным сметам не допущено. Перечень затрат очень большой, подробно публикуется на сайте предприятия. Наиболее крупные затраты, входящие в структуру формирования тарифа в долевом соотношении по сумме

следующие:

-инвестпрограмма и ремонт 26,2%, погашение займов на реконструкции по линии ЕБРР и Нурлы Жол -7,6 %, Электроэнергия и комуслуги  -11,1%,;  оплата труда 36,5%, налоги, платежи в бюджет, обязательное страхование-11,1%, ГСМ, соль, химреактивы и хим. реагенты для очищения и поддержания качества питьевой воды-3,2%, прочие затраты в пределах 4,4%.

В прочие затраты входят такие статьи, как услуги связи и интернета, затраты по программированию и содержанию вычислительной техники, платежи по утилизации, химанализы и экспертизы, поверка оборудования в сроки согласно законодательству, пожарная и охранная сигнализация, услуги финансового, бухгалтерского, налогового и энергетического аудита, информационные услуги, обучение и переобучение, профессиональная переориентация, регистрация объектов и т.д.

Слайд 6

Отчет об исполнении инвестиционной программы размещен на сайте предприятия отдельным приложением согласно приказу о корректировке.

|  | Статьи затрат | Принято в тарифе | факт | откл. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техобследование | 908,1 | 908,1 | 0 | 0 |
| 2 | ПСД | 13 038 | 13 038 | 0 | 0 |
| 3 | СМР (45% уд. Вес от суммы затрат) | 482 044 | 480 431 | -1 612 | 0 |
| 4 | Оборудование | 318 153 | 340 007 | 21 854 | 7 |
| 5 | Техника | 226 660 | 227 000 | 340 | 0 |
|  | Итого | 1 040 803 | 1 061 384 | 20 582 | 2 |

Инвестиционная программа по водоснабжению перевыполнена на 2% за счет приобретения оборудования.  При утвержденной сумме 1 040 803 тыс. тенге. Выполнение составило 1 061 384 тыс. тенге. Основную долю затрат занимают строительно-монтажные работы (45%) и оборудование, которое влияет на снижение износа и аварийности.

|  | Водоотведение | утверждено | факт | откл. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техобследование | 653 | 653 | 0 | 0 |
| 2 | ПСД | 5 258 | 5 258 | 0 | 0 |
| 3 | СМР, 79% уд вес. От суммы затрат | 433 213 | 394 091 | -39 121 | -9 |
| 4 | Оборудование | 31 279 | 82 581 | 51 303 | 164 |
| 5 | Техника | 16 700 | 16 700 | 0 | 0 |
|  | Итого | 487 102 | 499 284 | 12 182 | 2,5 |

По водоотведению при утвержденной сумме 487 102 тыс. тенге, исполнено на 499 284 тыс. тенге. Перевыполнение 2,5% за счет освоения по оборудованию.

В целом доля СМР при выполнении инвестиционной программы составила 82% (вода+стоки) от общей суммы затрат. Наиболее крупные проекты по СМР на 7-8 слайдах.

Слайд 8

Перечень СМР по водоотведению.

Слайд 9

Информация по приобретению техники за счет инвестиционной программы.

Список оборудования очень большой. Полный перечень можно посмотреть на сайте предприятия (опубликовано 26 марта) и в СМИ. Сегодня после слушаний будет опубликован в газете «Костанайские новости» весь перечень инвестиционной программы.

Слайд 10

Объемы реализации и сбора выручки выполнены в полном объеме. С учетом погашения дебиторской задолженности, сборы составили 98,8% к начислению. В суммарном выражении за календарный год за услуги водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам начислено 7 559 620 тыс. тенге (с НДС), оплачено 7 414 687 тыс. тенге (с НДС). Расшифровка в разрезе каждого квартала на слайде.

Слайд 11

Перспективы и планы.

Плановые производственные работы на предприятии ведутся в рамках утверждённой инвестиционной программы совместным приказом уполномоченного и государственного органов на период 2022-2026 года.

Ежегодный план уточняется в течение действующего года, так как по результатам гос. закупок меняется цена поставляемых услуг и оборудования. В 2026 году предусмотрено освоение 1 073 458 тыс. тенге (без НДС согласно Приказа). Заявка на расширение инвестпрограммы за счет оптимизации затрат находится на рассмотрении уполномоченного и местных исполнительных органов. О принятом решении будет доведено в виде публикации на сайтах предприятия и гос органов.

| Период | водоснабжение | водоотведение | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 год | 657 438 | 416 021 | 1 073 458 |

В 2026 году предприятием будет уделено особое внимание исполнению инвестиционной программы в рамках Национального проекта по модернизации ЖКХ, принятого Правительством РК.

В связи с тем, что сети водоснабжения и водоотведения г Костанай находятся в красной зоне в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» планируется реализовать 2 проекта на сумму 10,2 млрд.тенге:

Водоотведение - «Реконструкция второй нитки напорного канализационного коллектора до накопителя испарителя сточных вод с реконструкцией камер переключения на земляных отстойниках, участок 0-14 км г. Костанай». Стоимость проекта 9,9 млрд.тенге.

Водоснабжение – «Реконструкция водопровода по ул. Павлова в границах ул. Чехова - ул. Железнодорожная, по ул. Железнодорожной в границах ул. Павлова - ул. Фролова г. Костанай». Стоимость проекта 244,6 млн. тенге.

Наиболее приоритетным из них является проект: «Реконструкция второй нитки напорного канализационного коллектора до накопителя испарителя сточных вод с реконструкцией камер переключения на земляных отстойниках, участок 0-14 км г. Костанай».

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется не за счет прямых бюджетных трансфертов, а путем привлечения заемных средств, обеспечиваемых выпуском облигаций через финансового оператора — АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»».

Принято решение Правительством РК затраты по погашению процентов в пределах 10% и погашение основного долга включить в тарифные сметы. Срок займа порядка 15 лет. На сегодняшний день по обоим проектам на портале «МЭКС» статус: «готов к реализации», получены заключения технического оператора в лице АО «КазЦентр ЖКХ», финансового оператора в лице НУХ «Байтерек».

Предприятие и в дальнейшем гарантирует качественное обслуживание, своевременную ликвидацию аварий, поддержку качества воды согласно санитарных норм.

Благодарим за внимание!