| Паспорт объекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора через СШ№ 11 до ул. Лермонтова, г.Костанай» |  |  |  |  |  |
|  | Название |  | Договор |  | Стоимость |  |
| Подрядчик | ТОО «Almas Group» |  | № 1004 от 01.07.2025 года Начало работ: I декада июля 2025 года. срок завершения работ: конец III августа 2025 года |  | 28 099 585.16 тенге |  |
| Авторский надзор | ТОО «Шабыт-21» |  | №950 от 02.07.2025 года |  | 131 896.80 тенге |  |
| Технический надзор | ТОО «МК-21» |  | №1005 от 27.06.2025 года |  | 748 366.42 тенге |  |
| Основные характеристики объекта | Характеристика |  | По проекту | Исполнено |  | Процент исполнения |
|  | Протяженность трубопровода Д 200 мм, км |  | 0,3 | 0 |  | 0% |
|  | Колодцы |  | 17 | 0 |  | 0% |
| Выделено/освоение/отставание |  | 28 979 848.38 / 0 / 0 |  |  |  |  |