|  |
| --- |
| **Проекты, реализуемые в рамках программы «Дорожная карта занятости «Еңбек»**  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Стоимость по контракту (СМР), тыс. тенге** | **Период реализации** | **План на 2020 год, тыс.тенге** | **План на 2021 год, тыс.тенге** | **Подрядная организация** | **Тех.надзор** | **Авторский надзор** |
| 1 |  Реконструкция КНС №1 (10 800 м3/сут)  |  244 883,89  | 2020-2021 г.г |  196 299,24  |  48 584,65  | ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" (г.Алматы) | ТОО "Құрылыста экспертиза (г.Костанай) | ТОО "Казахский Сантехпроект" (г.Алматы) |
| 2 | Реконструкция КНС№2 (30 000 м3/сут) |  580 219,07  | 2020-2021 г.г |  465 103,05  |  115 116,02  | ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" (г.Алматы) | ТОО "Құрылыста экспертиза (г.Костанай) | ТОО "Казахский Сантехпроект" (г.Алматы) |
| 3 | Реконструкция КНС№5А (5 760 м3/сут) |  121 593,17  | 2020-2021 г.г |  97 468,85  |  24 124,31  | ТОО "Стинк ТФК" (г.Караганда) | ТОО "ЛИР" (г.Костанай) | ТОО "Казахский Сантехпроект" (г.Алматы) |
| 4 | Модернизация ГКНС (125 700 м3/сут) |  685 788,28  | 2020-2021 г.г |  549 095,52  |  136 692,76  | ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" (г.Алматы) | ТОО "Құрылыста экспертиза (г.Костанай) | ТОО "Казахский Сантехпроект" (г.Алматы) |
| 5 | Реконструкция КНС «Онкодиспансер» (1 920 м3/сут) |  60 503,73  | 2020-2021 г.г |  60 503,73  |  -  |  ТОО "ЛВ-Строй" (г.Костанай)  | ТОО "DS&V" (Алтынсар.р-н) | ТОО "Казахский Сантехпроект" (г.Алматы) |
| **ИТОГО:** | **1692988,14** |   |  **1 368 470,39**  |  **324 517,74**  |   |   |   |