|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта** | **Проектная мощность в соответствующих, км** | **Общая стоимость, тыс.тенге** | **Выполнено 2019 г.,тыс.**  **тенге** | **План на 2020 г., тыс.тенге** | **План на 2021 г., тыс.тенге** | **Подрядчик** | **Технический надзор** | **Авторский надзор** |
| **Программа «Развитие регионов до 2020 года» и ОБ.** | | | | | | | | | |
| 1 | **Реконструкция Индустриального водовода Д-700 мм в г.Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул.Дощанова** | 6,95 | 2 024 215,0 | 113 953,2 | 631 071,0 | 1 141 018,0 | ТОО «Астанаинжкомстрой» договор № 632 от 08.08.2019г. Жакипбеков А.Р. | ТОО «Атлантис-ПВ» договор №255 от 02.04.2019г. Шайкенову К.Р. | ТОО «Казахский Сантехпроек» договор №261 от 04.04.2019г Ершов О.В. |
| 2 | **Реконструкция самотечного коллектора по ул.В.Интернационалистов от ул.Арыстанбекова до ул.Гашека, г.Костанай** | 1,65 | 387 032,0 | 69 763,0 | 301 049,0 | - | ТОО «Стинк ТФК» договор №731 от 16.09.2019г. Кощербаев А.Ж. | ТОО «Атлантис-ПВ» договор №605 от 30.07.2019г. Шайкенову К.Р. | ТОО «Казахский Сантехпроек» договор №537 от 10.07.2019г Ершов О.В. |
| 3 | **Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г.Костанай** | 2,93 | 971 370,0 | 401 984,0 | 285 648,0 | 227 709,0 | ТОО «Акмолатранстехмонтаж» договор №530 от 05.07.2019г. Бибиков В.В. | ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №606 от 30.07.2019г.Хамзин Г.Б. | ТОО «Казахский Сантехпроек» договор №535 от 10.07.2019г Ершов О.В. |
| 4 | **Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул.Уральская от мкр.Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении улиц Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны** | 7,80 | 1 063 429,0 | 482 573,0 | 328 867,0 | 300 000 | ТОО «Астанаинжкомстрой» договор № 631 от 08.08.2019г. Жакипбеков А.Р. | ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №592 от 24.07.2019г.Хамзин Г.Б. | ТОО «Казахский Сантехпроек» договор №536от 12.07.2019г Ершов О.В. |
| **Всего** | | **19,33** | **4 446 046** | **1 068 273,2** | **1 546 635** | **1 668 727** |  |  |  |
| 5 | **Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.Набережная в границах ул.Пушкина – ул.Шипина в городе Костанае** | 1,87 | 371 193,0 | 118 817,0 | 253 200,0 | - | ТОО «Костанайсельхозводпроводстрой» договор №321 от 18.04.2019г. Жайнаков Ж.Т. | ТОО «DS&V» договор №351 от 03.05.2019г. Кусаинов А.К. | ТОО «Промстройпроект» договор №262 от 03.04.2019г. |
| **Всего** | | **1,87** | **371 193,0** | **118 817,0** | **253 200,0** |  |  |  |  |
| 6 | **Реконструкция водоснабжения сети Д-600 от территории очистных сооружений до пересечения ул.Промышленная – ул.Гагарина г.Костанай для водоснабжения Индустриальной** | 11,61 | 2 227 635,4 | - | 482 993,7 | 1 744 641,7 | ТОО «Астанаинжкомстрой» договор № 54 от 28.02.2020г. Жакипбеков А.Р. | ТОО «СейсмоСтройЗащита» договор №55 от 22.02.2020 г. Мусин В.А. | ТОО «Казахский Сантехпроек» договор №56 от 03.03.2020г Ершов О.В. |
|  | **Всего** | **11,61** | **2 227 635,4** | **-** | **482 993,7** | **1 744 641,7** |  |  |  |
|  | **Итого** | **32,81** | **6 673 681,4** | **1 187 090,2** | **2 282 828,7** | **3 413 368,7** |  |  |  |
| **Перечень объектов по инвестиционной программе за счет собственных средств 2019-2021 гг*.*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281(лог), г.Костанай** | 1,96 | 280 522,2 | - | 173 923,8 | 106 598,4 | ТОО АиФ договор №363 от 04.03,2020г Мастега С.В. | ТОО «Компания Курылыс комек» договор №421 от 16.04.2020г- Гуламов М.М. | ТОО «Казахский Сантехпроек» договор №432 от 05.05.2020г Ершов О.В. |
| **Всего** | | **1,96** | **280 522,2** |  | **173923,8** | **106 598,4** |  |  |  |
| **Объекты водоотведения (канализация)** | | | | | | |  |  |  |
| **3** | **Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.Победы в границах улиц Шаяхметова – Съянова, г.Костанай Д-500мм** | 2,48 | 299 966,2 | 136 902,871 | 163 165,2 |  | ТОО «Костанайсельхозводопровод». договор №534 от 15.07.2019г –Жайнаков Ж.Т. Двухгодичный 2019-20120гг. | ТОО «АТЛАНТИС-ПВ», договор №513 от 03.07.2019 года Шайкенов К.Р. | ТОО «Казахский Сантехпроект»договор №575 от 18.07.2019г Ершов О.В. |
| **4** | **Реконструкция самотечного коллектора по улице Гоголя в границах улиц Баймагамбетова-пр. Абая Д-300мм** | 0,66 | 81 807,5 | - | 81 807,5 | **-** |  |  |  |
| **Всего** | | **5,1** | **662 295,9** |  | **418 896,5** | **106 598,4** |  |  |  |
| **Итого** | | ***37,91*** | ***7 335 977,3*** | ***1 323 993,1*** | ***2 701 725,2*** | ***3 519 967,1*** |  |  |  |