«Қостанай-Су» МКК сумен жабдықтау және су бұру бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша 2021жылғы 1 жартыжылдығындағы қызметі туралы                                                                                               ЕСЕБІ

«Қостанай-Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны табиғи монополия субъектісі болып табылады және мемлекеттік тіркелімнің жергілікті бөлімінде тіркелген.

Кәсіпорын табиғи монополиялар саласында мынадай қызметтер көрсетеді:

- суды магистральды құбырлар мен тарату желілері арқылы беру (ауыз су);

- суды магистральды құбырлар мен тарату желілері арқылы беру (техникалық су);

- ағынды суларды бұру және тазарту.

Кәсіпорынның негізгі өндірістік активтері жылдың басында.

Жылдың басындағы су құбыры желілерінің ұзындығы - 569,7 км, су бұру желілері – 416,7 км; кәріздік сорғы станциялары - 22 құрылыс; сорып алатын сорғы станциясы 9 құрылыс, су тарату бағаналары – 268 дана, өрт гидранттары – 951 дана. Су құбыры құдықтары – 5640 дана, кәріз құдықтары – 11 404 дана.

2021 жыл ішінде қызмет көрсету ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 3 желтоқсандағы № 374-НҚ бұйрығымен бекітілген тарифтердің шекті деңгейлері бойынша, орташа босату тарифтері мен халық үшін тарифтердің төмендеуін ескере отырып жүзеге асырылады.

Сумен жабдықтаудың орташа өткізу тарифі 153,79-дан 127,8 теңге/м3-ге дейін, немесе 20%-ға төмендеді. Халыққа арналған тариф 108,49-дан 68,36 теңге/м3 дейін немесе 59%.

Су бұру бойынша орташа су жіберу тарифі 142,24-тен 118,07 теңге/м3-ге дейін немесе 20%-ға, халыққа арналған тариф 85,36-дан 54,96 теңге/м3-ге дейін төмендеді. Яғни, халыққа арналған тарифтер 2016 жылғы деңгейде ұсталып отыр. ЕҚДБ талдаушылары бұрын жоспарлағандай кредиттік жүктеме бойынша шығындар халыққа арналған тарифке енгізілмейді. Халық үшін тарифтерді төмендету электр энергиясы бойынша шығындарды, инвестициялық құрамдас бөлік бойынша, KPI көрсеткіштерін орындауға арналған қаражатты үнемдеу есебінен мүмкін болды. 2019-2020 жылдары тарифтерді төмендету есебінен тұтынушылардың үнемделуі 937 млн.теңгені, оның ішінде 2020 жылы 620 млн. теңгені құрады. Инвестициялық бағдарламаға енгізілуі тиіс күрделі жөндеулердің бір бөлігі ағымдағы жөндеу бабы есебінен авариялық тәртіппен игерілді.

Қаржылық көрсеткіштер.

Тарифтерді және іске асыру көлемдерін орындауды ескере отырып, кірістер мен шығыстар туралы есеп былайша қалыптасты. Кіріс 1,6 млрд. теңге жоспары кезінде 6 айда 1,7 млрд. теңге қалыптасты. Халық көлемінің өсуі есебінен 6% асыра орындау. Шығындар жоспар бойынша 1,3 млрд. теңге, нақты 1,7 млрд.теңге, банк пайыздары 87,6 млн. теңге. Шығын 81 млн. теңге. Шығындар бойынша артық шығын және шығын тарифке кірмейтін амортизация бойынша аударымдар есебінен қалыптасты. Көлемдер бойынша жоспар жазғы кезеңдегі ыстық ауа райына байланысты сумен жабдықтау бойынша 6%-ға және кәріз бойынша 9%-ға асыра орындалды: сумен жабдықтау бойынша бекітілген көлем 7067, нақты 7522,7 мың м3, өсім 455 мың м3. Су бұру бекітілген көлемде 5916,8 нақты 6459,3 мың м3, өсім 542,5 мың м3. Алайда, өсім тек халықтың тұтыну көлемінің есебінен болды. Сумен жабдықтауда халық пен оларға теңестірілген топтар көлемінің үлесі 77%-ға, су бұру бойынша 71%-ға жетті. Бұл ретте халыққа арналған тариф бекітілген өзіндік құннан 2 есе төмен.

01 шілдедегі абоненттер саны 97 873 тұтынушы сумен жабдықтау бойынша, оның ішінде халық-94 590 (немесе 209 805 адам), су бұру бойынша 82 508 тұтынушы, оның ішінде халық 79 629 тұтынушы немесе 180 333 адам.

Бекітілген тарифтік сметаларды баптар бойынша орындау.

Суды магистральдық құбыр жолдары мен таратушы желілер арқылы беру жөніндегі қызметтер (ауыз су).

Шикізат пен материалдар бойынша шығындар 2016 жылы хлорға арналған шығындар көзделгенін ескере отырып, 8,8 млн.теңге бекітілді. Бірақ тазарту құрылыстарын реконструкциялауға және техникалық талаптарға байланысты кәсіпорын хлордан бас тартты. Қазір таблетка тұзы қолданылады. Оның құны 1 кг үшін 133 теңгені құрайды, нормативтерге сәйкес толық дезинфекциялау үшін тұзды пайдалану көлемі жылына 700 тоннаны құрайды. Осылайша, тұз бойынша шығындар 36,2 млн.теңгені құрады. Яғни, осы бап бойынша 3 есе асып кету. ЖЖМ бойынша 6% артық шығын бағаның өсуіне байланысты. Электр энергиясы мен жылу энергиясына шығындар бойынша маусымдық уақытша үнемдеу бар, алайда екінші жартыжылдықта электр энергиясын жеткізушілердің көлемі мен бағасының өсуіне байланысты үнемдеу қалпына келтіріледі. Қыркүйек-қазан айларында электр энергиясын өндірушілер бағасының өсуіне байланысты ЧРМ бойынша өтініммен шығу мүмкін, осылайша біз "Севказэнерго" АҚ-дан 01 шілдеден бастап бағаның өсуі туралы хабарлама алдық. Жөндеу бойынша шығындар артты, себебі жылына 5 км жөндеу жоспары кезінде 3,7 км орындалды, амортизация бойынша 216 млн. тарифте ескерілмейтін, бірақ бухгалтерлік есепке қатысатын және тиісінше шығынға түсетін теңге. Еңбекақы төлеу қоры бойынша артық шығын нақты инфляцияны есепке алмағанда, тарифтік сметада 2014 жылғы ЕТҚ салынғандығымен байланысты. 2-нұсқа 5-қосымша бойынша тарифтік сметаны орындау:

| № р/б | Көрсеткіштер атауы | өлш.бірл. | 2021 жылдың 6 айына қабылданған тарифте | 2021 жылдың 6 айы үшін нақты | орындау % | ауытқу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Қызмет көрсету шығындары, барлығы | мың теңге | 571 940,8 | 912 233,5 | 159 |  |
| 1. | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 223 177,5 | 238 276,6 | 107 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | мың теңге | 8 806,4 | 36 280,6 | 412 | тазарту технологиясының өзгеруі |
| 1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 29 438,3 | 31 148,7 | 106 |  |
| 1.3 | электр энергиясы | мың теңге | 142 295,2 | 134 052,9 | 94 |  |
| 1.4 | жылу энергиясы | мың теңге | 40 091,2 | 32 995,3 | 82 |  |
| 1.5 | сатымдық су | мың теңге | 2 457,1 | 3 741,3 | 152 |  |
| 1.6 | жанармай | мың теңге | 89,3 | 57,7 | 65 |  |
| 2. | Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 186 268,6 | 252 970,4 | 136 |  |
| 2.1 | өндірістік персоналдың жалақысы | мың теңге | 168 868,4 | 227 762,2 | 135 | жөндеу жұмыстары көлемінің ұлғаюы, салық мөлшерлемесінің өзгеруі және инфляция коэффициенттерінің ұлғаюы |
|  | орташа айлық жалақы | тенге | 99 101 | 143 789 | 145 |  |
|  | өндірістік персоналдың саны | адам | 284 | 264 | 93 |  |
| 2.2 | әлеуметтік салық | мың теңге | 14 438,3 | 21 118,3 | 146 |  |
| 2.3 | міндетті кәсіби зейнетақы салымдары | мың теңге | 2 962,0 | 4 089,9 | 138 |  |
| 3. | Амортизация | мың теңге | 93 405,2 | 309 890,1 | 332 |  |
| 4. | Жөндеу, барлығы | мың теңге | 27 436,2 | 53 810,1 | 196 |  |
| 5. | Басқа шығындар, барлығы | мың теңге | 41 653,3 | 57 286,3 | 138 |  |
| 6. | Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы | мың теңге | 30 698,2 | 51 055,6 | 166 |  |
| 7. | Сату бойынша шығындар, барлығы | мың теңге | 29 819,4 | 50 006,8 | 168 |  |
| 8. | Сыйақы төлеу шығындары: | мың теңге | 63 398,0 | 65 771,9 | 104 |  |
|  | - ЕҚДБ кредиті бойынша | мың теңге | 63 200,0 | 65 771,9 | 104 |  |
|  | - "Нурлы Жол" бюджеттік кредиті бойынша | мың теңге | 198,0 | 0 | 0 |  |
| III | Қызмет көрсетуге шығындардың барлығы | мың теңге | 695 856,4 | 1 079 067,8 | 155 |  |
| IV | Кіріс (табыс) | мың теңге | 91 566,7 | -132 867,3 | -145 |  |
|  | - табыстың ауыспалы бөлігі, критерийлер есебімен | мың теңге | 91 566,7 | 0,0 | 0 |  |
| V | ЕҚДБ кредиті бойынша негізгі қарызды төлеу | мың теңге | 62 424,0 | 69 990,6 | 112 |  |
| VII | Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы | мың теңге | 6 465 391,0 | 6 465 391 | 100 |  |
| VI | Кірістер барлығы | мың теңге | 903 275,7 | 946 200,4 | 105 |  |
| IX | Көрсетілетін қызметтер көлемі | мың м3 | 7 067,9 | 7 522,7 | 106 |  |
| X | Нормативтік техникалық шығыстар | % | 14,95 | 14,95 | 100 |  |
|  |  | мың м3 | 1 253,8 | 1 322,3 | 105 |  |
| XI | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/м3 | 127,80 | 125,78 | 98 |  |

5%-дан асатын шығындарды игермеуге кәсіпорын шығындар нормалардан төмен бекітілген және заңнамаға сәйкес 1 қарашаға дейін заңмен көзделген мерзімде түзетуге өтініммен бірге шығатын шығындардың орнын толтыруға жібереді.

2021 жылға бекітілген тарифтік сметаға су алудың жоспарланған көлемінен судың 14,95% нормативтік техникалық ысырабы, бекітілген нормаларға сәйкес орындалуы енгізілді. 6 ай ішінде нормативтен тыс ысырапқа жол берілген жоқ.

Ағынды суларды бұру және тазарту қызметтері.

Бұл қызмет бойынша жағдай бірдей. Электр энергиясы мен жылу энергиясы бойынша маусымдық үнемдеу, кредиттік қаражаттың бір бөлігін пайдаланудан бас тарту есебінен банктің пайыздары бойынша үнемдеу бар. Табиғи монополиялар туралы Заңға және тарифтерді қалыптастыру ережелеріне сәйкес тиімді әдістер есебінен үнемдеуге кәсіпорын шығындарды тариф шегінде өз қалауы бойынша қайта бөлуге құқылы.

| № р/б | Көрсеткіштер атауы | өлш.бірл. | 2021 жылдың 6 айына қабылданған тарифте | 2021 жылдың 6 айы үшін нақты | орындау % | ауытқу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Қызмет көрсету шығындары, барлығы | мың теңге | 406 464,8 | 537 960,7 | 132 | жөндеу жұмыстары көлемінің ұлғаюы, салық мөлшерлемесінің өзгеруі және инфляция коэффициенттерінің ұлғаюы |
| 1. | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 134 059,1 | 120 883,2 | 90 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | мың теңге | 122,3 | 25,9 | 21 |  |
| 1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 20 243,1 | 31 499,4 | 156 |  |
| 1.3 | электр энергиясы | мың теңге | 107 432,2 | 84 915,5 | 79 |  |
| 1.4 | жылу энергиясы | мың теңге | 6 240,6 | 4 405,8 | 71 |  |
| 1.5 | жанармай | мың теңге | 20,9 | 36,6 | 175 |  |
| 2. | Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 119 984,5 | 180 358,5 | 150 |  |
| 2.1 | өндірістік персоналдың жалақысы | мың теңге | 107 904,7 | 160 601,9 | 149 |  |
|  | орташа айлық жалақы | теңге | 95 660 | 144 686 | 151 |  |
|  | өндірістік персоналдың саны | адам | 188 | 185 | 98 |  |
| 2.2 | әлеуметтік салық | мың теңге | 9 225,9 | 14 835,0 | 161 |  |
| 2.3 | міндетті кәсіби зейнетақы салымдары | мың теңге | 2 853,9 | 4 921,6 | 172 |  |
| 3. | Амортизация | мың теңге | 106 883,4 | 171 234,2 | 160 |  |
| 4. | Жөндеу, барлығы | мың теңге | 21 420,0 | 26 369,0 | 123 |  |
| 5. | Басқа шығындар, барлығы | мың теңге | 24 117,7 | 39 115,8 | 162 |  |
| 6. | Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы | мың теңге | 108 080,6 | 90 764,9 | 84 |  |
| 7. | Сату бойынша шығындар, барлығы | мың теңге | 20 675,0 | 41 045,6 | 199 |  |
| 8. | Сыйақы төлеу шығындары: | мың теңге | 58 478,0 | 21 924,0 | 37 |  |
| III | Қызмет көрсетуге шығындардың барлығы | мың теңге | 593 698,4 | 691 695,1 | 117 |  |
| IV | Кіріс (табыс) | мың теңге | 47 638,0 | 64 261,3 | 135 |  |
| V | ЕҚДБ кредиті бойынша негізгі қарызды төлеу | мың теңге | 57 576,0 | 23 330,2 | 41 |  |
| VII | Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы | мың теңге | 3 682 162,9 | 3 682 163 | 100 |  |
| VIII | Кірістер барлығы | мың теңге | 698 609,9 | 755 956,4 | 108 |  |
| IX | Көрсетілетін қызметтер көлемі | мың м3 | 5 916,8 | 6 459,3 | 109 |  |
| X | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/м3 | 118,07 | 117,03 | 99 |  |

Әсіресе кәріздік су құбырлары бойынша бітелулер саны соңғы 5 жылда 32%-ға өсті. Бітелу сипаты да өзгерді, тазарту қуат шығынды және күшейтілген қуаттар мен техниканы қажет етті. Себебі химиялық құрамы жағынан күрделі шығарындылардың үлесі артты.

1287 құдықты тазалау жүргізілді. Бұл 2020 жылдың бірінші жартыжылдығына қарағанда 2 есе көп.

Бап бойынша амортизация артық шығын инвестициялық бағдарлама бойынша жаңғырту және реконструкциялау есебінен негізгі құралдардың баланстық құнының өсуіне байланысты. Инвестициялық бағдарламалардың негізгі үлесі 2017-2020 жылдары жүргізілді. 2017 жылдың соңында және 2020 жылдың соңында негізгі құралдардың баланстық құнының айырмасы 4 млрд.теңгені құрады.

Бұдан басқа, «Қостанай-Су» базасында мемлекеттік меншікке ресімдеу сатысында тұрған басқа объектілердің құны шамамен тағы 3 млрд.теңгені құрайды.

Техникалық су бойынша шығындар тек жазғы кезеңде жүргізіледі. Мамыр-маусым айларында 2019 жылдан бастап өтемдік тариф қолданылды. Жаңа тарифтік смета 01 шілдеден бастап бекітілді, ол бойынша есеп үшінші тоқсанның соңында кәсіпорынның сайтында жарияланады.

Жалпы алғанда, кәсіпорын бойынша шығындардың үлес салмағы диаграмма түрінде ұсынуға болады, мұнда 2021 жылы ақшалай түрдегі мақаланың үлесі болады:

-жалақы-26%,

- амортизация -26, -электр энергиясы бойынша шығындар 13%, -қарыздарды өтеу бойынша шығындар-12%; -салықтар мен сақтандыру-8,5%; -апаттар бойынша жөндеу және оларды жою бойынша шығындар-5,3%; -ЖЖМ-4% және өзге де шығындар шамамен 5%.

Сумен жабдықтау тарифіндегі тұз (натрий хлор) 5% , ал шығындардың жалпы көлемінде 2%.

Бекітілген шегінде жалақы бабы бойынша орындау. Нормативтік сан бойынша 645 адам бекітілді. Нақты саны нормативтегіден аспайды.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ.

«Қостанай-Су» МКК инвестициялық бағдарламасы 2017-2021 жылдары тарифтердің шекті деңгейлері қолданылатын 5 жыл кезеңіне әзірленіп, бекітілді. Бағдарламаның негізгі мақсаттары: сумен жабдықтау және су бұру жүйелері жұмысының сенімділігін арттыру, апаттылықты төмендету болып табылады.

Тарифтердің төмендеуіне байланысты 2021 жылға бекітілген инвестициялық бағдарлама қайта қаралды. Объектілердің бір бөлігі бюджет қаражаты есебінен Өңірлерді дамыту бағдарламасына енгізу үшін берілді, бір бөлігі жобалау-сметалық құжаттама мен жер серветуттарын ресімдеу мерзімдерінің ұзартылуына байланысты келесі жылдарға кейінге қалдырылды. Осыған байланысты, сумен жабдықтау бойынша 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның жаңартылған жобасы келесідей:

| № | Сумен жабдықтау бойынша шаралардың атауы | Өлш.бірл. | Саны | Сомасы мың теңге жоспар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Қостанай қаласы әуежайының сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялау ЖСҚ | м | 3122 | 9 707,70 |
| 2. | Қостанай қаласы, Шевченко-Қозыбаев көшесі, 281(сай) шекарасындағы Қозыбаев көшесі бойындағы Д-600мм су құбырын реконструкциялау, ҚМЖ | п\м | 560 | 106 598,42 |
| 3. | Қостанай қаласы Рудненская-Карбышев көшелерінің шекарасындағы Гвардейская көшесіндегі су құбырын қайта жаңарту. ҚМЖ | п\м | 750 | 64 135,59 |
| 4. | "Қостанай қаласы Абай даңғылы - Маяковский көшесі шекарасында Быковский көшесіндегі су құбырын реконструкциялау."(250мм) ЖСҚ | п\м | 315 | 1 607,33 |
| 5. | "Қостанай қаласы, Чкалов көшесі-№3 қазандық шекарасындағы Я.Гашек көшесіндегі Д-400мм су құбырын реконструкциялау"(400мм) ЖСҚ | п\м | 1300 | 3 516,69 |
| 6. | Қостанай қаласы Сералин - Мәуленов көшелерінің шекарасында Л.Беда көшесіндегі су құбырын реконструкциялау. (200мм) ЖСҚ | п\м | 966 | 2 926,68 |
| 7. | Сорғы жабдығы ҚОӘ | дана | 5 | 7 088,00 |

Су бұру жөніндегі 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның жобасы мынадай:

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сумма тыс. тенге план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Қостанай қаласы әуежайының сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялау ЖСҚ | п\м | 1800 | 5 718 |
| 2. | Қостанай қаласы Базовая көшесіндегі Д-800мм өздігінен ағатын кәріз коллекторын қайта жаңарту. ЖСҚ түзету | п\м | 1030,9 | 4 181 |
| 3. | Қостанай қаласы Пушкин көшесі шекарасында Набережная көшесіндегі өздігінен ағатын коллекторды реконструкциялау ЖСҚ | п\м | 794 | 4 792 |
| 4. | «Қостанай қаласы Гоголь-Әл - Фараби даңғылы (қалалық аурухана) көшелерінің шекарасында Темірбаев көшесіндегі Д-800мм өздігінен ағатын кәріз коллекторын реконструкциялау».ҚМЖ | п\м | 400 | 55 197 |
| 5. | Басқару панелі бар батырмалы моноблокты кәріз сорғысы | бірл. | 1 | 8 233,5 |
| 6 | Қостанай қ. Волынов-Гашек көшелерінің шекарасындағы өздігінен ағатын коллекторды реконструкциялау" Д-800мм ЖСҚ | п\м | 61,5 | 1 107 |
| 7. | Қостанай қаласы Л.Чайкина-Қайырбеков көшелерінің шекарасында Қорғанская көшесіндегі Д-500мм өздігінен ағатын кәріз коллекторын реконструкциялау. Д-500мм ЖСҚ | п\м | 1141 | 5 737 |
| 8 | Қостанай қ. Геофизик тұрғын алабында, Амангелді тұрғын алабында су бұру желілерін салу ЖСҚ | п\м | 10336,7 | 20 000, |
| Сондай-ақ, техниканы сатып алу мәселелері қарастырылады |
| 9 | КО-560 құрама машинасы | бірл | 1 | 69 400 |
| 10 | 4CXSM тиегіш экскаваторы | дана | 1 | 45 805 |
| 11 | Wilo-EMU FA 10,43 W. (КНС №10 и КНС батырмалы сорғы «Авиационная») | дана | 2 | 3 224 |

Орындау жөніндегі есеп заңнамалық тәртіппен түзету бекітілгеннен кейін ұсынылатын болады. 3 және 4-нысандар жартыжылдық бойынша бөліністе көрсеткіштердің бекітілмеуіне байланысты жыл қорытындысы бойынша ұсынылатын болады.

Ұсынылатын қызметтердің сапасы

«Қостанай-Су» МКК–да ауыз судың сапасына өндірістік бақылауды аттестатталған талдау зертханасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көздерден - жерүсті және жерасты су тартқыштарынан бастап, одан әрі технологиялық тазарту, тарату желісіне және қаланың тарату желісіне (су құбыры колонкалары) шығу кезеңдері бойынша жүзеге асырады. Күн сайын өндірістік және ауысымдық зертханалар 700-ге жуық талдау жүргізеді, 2016-2017 жылдары бұл көрсеткіш күніне 500 талдауды құрады. Тексерулердің санын көбейтуге зертханашы қызметкерлерінің шектеулі болуы мүмкіндік бермейді.

Қаланың тарату желісіне шыға берісте ауыз су № 209 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келеді. Өткен жыл ішінде қалаға берілетін ауыз су сапасының МЕМСТ талаптарынан ауытқу жағдайлары анықталған жоқ.

Сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа, сенімділік және тиімділік критерийлерін орындау жөніндегі есеп жылына бір рет қалыптастырылады. 2020 жылға арналған есеп «Табиғи монополиялар туралы» заңда белгіленген мерзімде кәсіпорынның сайтында жарияланды. Жартыжылдық бойынша көрсеткіштер бекітілмеген. 2021 жылғы сенімділік, сапа және тиімділік көрсеткіштерінің орындалуы жөніндегі есеп жыл соңында инвестициялық бағдарламаны және қаржы қызметінің нәтижелерін орындау фактісі бойынша ұсынылатын болады.

Дебиторлық берешекті өндіріп алу үшін 2020 жылы келесі жұмыс жүргізілді. 29,5 млн.теңгеге 926 талап арыз жолданды, 2021 жылдың 5 айында 12,9 млн. теңге сомасына 392 талап арыз жолданды.Сонымен қатар, талданып отырған кезеңде төмендегеніне қарамастан, тұтынушылардың дебиторлық берешегі елеулі болып қалуда. 2020 жылдың басына - 50,3 млн.теңге, 2020 жылдың 31 желтоқсанына - 49,2 млн. теңге, 1 маусымға - 47,5 млн. теңге. Жалпы, соңғы бір жарым жыл ішінде 3 млн.теңгеге төмендеуге қол жеткіздік және ағымдағы дебиторлық берешектің өсуіне жол бермедік.

2021 жылға арналған кәсіпорын қызметінің перспективалары туралы.

Осылайша, 2021 жылға тарифке амортизация қаражаты есебінен салынды: 187,0 млн. теңге сомасына сумен жабдықтау желілерін және 214,0 млн. теңге сомасына су бұру желілерін реконструкциялау. Бірінші жартыжылдық негізінен техникалық құжаттаманы дайындау және шарттар жасасу болып табылады.

Тариф шегіндегі инвестициялық қызметтен басқа, осы жылы тазарту құрылыстарын салу жөніндегі жоба, бюджет қаражаты есебінен 2021-2023 жылдарға арналған игеру кезеңі басталады. Өңірлерді дамыту бағдарламасы да жалғасуда.

Тарифтерді қалыптастыру ережелеріне сәйкес кәсіпорын 2022 жылдан 2026 жылға дейінгі кезеңге арналған тарифтерге өтінім жіберді. Тарифтің негізіне ЕҚДБ, Нұрлы Жол бағдарламалары бойынша несие қаражатын қайтару бойынша шығындар, электр энергиясы, жылу энергиясы, жабдықтарды жөндеу бойынша шығындар, құбырлар мен кәріз станцияларының тозуын төмендетуге мүмкіндік беретін жаңа инвестициялық жобалар және аварияларды болдырмау, сапаны жақсарту бойынша тәуекелдер кірді.

Тарифтің негізіне ЕҚДБ, Нұрлы Жол бағдарламалары бойынша несие қаражатын қайтару бойынша шығындар, электр энергиясы, жылу энергиясы, жабдықтарды жөндеу бойынша шығындар, құбырлар мен кәріз станцияларының тозуын төмендетуге мүмкіндік беретін жаңа инвестициялық жобалар және апаттарды болдырмау, сапаны жақсарту бойынша тәуекелдер кірді.

«Қостанай-Су» МКК әкімшілігі