** Мероприятия в рамках инвестиционной программы 2022-2026 в части 2023года.**

***Водоснабжение***

**Тех. обследование :**

**1. «** **Реконструкция водопровода Д-300 мм от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная, 27, тепличный комбинат, г.Костанай». (Фото №97).**

Договор № 548 от 11.04.2023г.

 Стоимость тех. обследования: 451,50 тыс. тенге.

**2. «Реконструкция водопровода по ул. Пушкина в границах улиц Сьянова-Алтынсарина, г.Костанай». (Фото №98).**

Договор № 547 от 14.04.2023г.

 Стоимость тех. обследования: 350,00 тыс. тенге.

**3. «Реконструкция водопровода от территории ГКП «Костанай-Су» до автовокзала, трубопровод Птицефабрика». (Фото №99).**

Договор № 546 от 12.04.2023г.

 Стоимость тех. обследования: 938,00 тыс. тенге.

**4. «Реконструкция водопровода по ул.Павлова в границах ул.Чехова до ул.Железнодорожной, по ул.Железнодорожной в границах ул.Павлова-Фролова, г.Костанай». (Фото №100).**

Договор № 541 от 11.04.2023г.

 Стоимость тех. обследования: 493,00 тыс. тенге.

**5. «Реконструкция водопровода по ул.Дзержинского в границах пр.Н.Назарбаева до Бородина,233, от ул.Дружбы,35 до ул.Киевская,46». (Фото №101).**

Договор № 546 от 12.04.2023г.

 Стоимость тех. обследования: 820,00 тыс. тенге.

**6. «Техническое обследование здания административно-бытового корпуса и галереи на территории водоочистных сооружений». (Фото №102).**

Договор № 542 от 14.04.2023г.

 Стоимость тех. обследования: 209,00 тыс. тенге.

**7. «Техническое обследование здания насосной станции №1 на территории участка водоочистных сооружений». (Фото №103).**

Договор № 549 от 12.04.2023г.

 Стоимость тех. обследования: 185,00 тыс. тенге.

**ПСД:**

1. **"Реконструкция водопровода по улице Комарова в границах улиц Баймагамбетова-Рудненская, г. Костанай" (фото №1).**

 Договор № 607 от 23.08.2022г.

 Стоимость проекта вместе с экспертизой: 4 765,36 тыс. тенге.

2. **"Реконструкция кровли стоянки для большегрузных автомашин ГКП «Костанай-Су» " (фото №2).**

 Договор № 592 от 07.06.2022г.

 Стоимость проекта вместе с экспертизой: 1 214,33 тыс. тенге.

3. **"Реконструкция входной группы к зданию ГКП "Костанай-Су". Эскизный проект". (Фото №104).**

 Договор № 747 от 08.06.2022г.

Стоимость проекта вместе с экспертизой: 400,00 тыс. тенге.

4. **"Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП «Костанай-Су» " (фото №112).**

 Договор № 592 от 07.06.2023г.

 Стоимость проекта вместе с экспертизой: 1 715,25 тыс. тенге.

**СМР:**

**1. «Реконструкция водопровода по ул. Быковского в границах пр. Абая – ул. Маяковского, г. Костанай» ( фото №3-18).**

Договор СМР №289 от 23.02.2023г. ТОО «СК-Ретма».

Договор тех. надзор №563 от 18.04.2023г. ТОО «СтройСервисКНК».

Договор авт. надзор №564 от 05.05.2023г. ТОО «КазСтройПроект2017».

**2. Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби - улицы Пушкина, по улице Тауелсіздік в границах улиц Урицкого - А.Бородина город Костанай» (фото №19-25).**

Договор СМР №290 от 23.02.2023г. ТОО «СК-Ретма».

Договор тех. надзор №550 от 12.04.2023г. ТОО «Экспертизочка».

Договор авт. надзор №551 от 17.04.2023г. ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект».

**3. «Реконструкция водопровода Д-400 по улице Л.Беды границах улиц Сералина - Мауленова города Костанай» (фото №26-35).**

Договор СМР №520 от 14.04.2023г. ТОО «Асанас-Дар».

Договор тех. надзор №649 от 26.05.2023г. ТОО «Надежда-С».

Договор авт. надзор №599 от 17.05.2023г. ТОО «ПИ «СК КАЗГОСТРОЙ».

**4. «Реконструкция водопровода Д-400 по ул. Я.Гашека в границах ул. В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай» (фото №).**

Договор СМР №380 от 09.03.2023г. ТОО «TOLAGAI-2050».

Договор тех. надзор №596 от 15.05.2023г. ТОО «KBG-city».

Договор авт. надзор №597 от 16.05.2023г. ТОО «Кустанайдорпроект».

**5. «Реконструкция кровли стоянки для большегрузных автомашин ГКП «Костанай-Су»» (фото №36-38,91-92).**

Договор СМР №774 от 21.06.2023г. ТОО «MMG-Global company».

Договор тех. надзор №921 от 31.07.2023г. ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ».

Договор авт. надзор №797 от 23.06.2023г. ТОО НИПиЭ «ПИ «Апогей».

 **6. «Труба обсадная (фото №39-41).**

Договор № 136 от 23.01.2023г.

Стоимость: 2 320,00 тыс. тенге. (0,1 км)

**Оборудование:**

**1. Насос скважинный Wilo (фото №42).**

Договор № 291 от 21.02.2023г.

Стоимость: 8 095,84 тыс. тенге. (0,1 км)

**2. Частотные преобразователи (фото №43,44).**

Договор №241 от 10.02.2023г.

Стоимость: 4 705,00 тыс.тенге (10шт)

**3. Ячейка силовая (фото №45).**

Договор №44 от 21.12.2023г.

Стоимость: 36 750,00 тыс.тенге (2шт)

**4. Электромуфтовый аппарат (для пайки полиэтиленовых труб диаметром до 800мм) (фото №46,47).**

Договор №127 от 23.01.2023г.

Стоимость: 1 635,00 тыс.тенге (1шт)

**5. Бокс биологической безопасности (фото №48).**

Договор №523 от 17.04.2023г.

Стоимость: 4 194,95 тыс.тенге (1шт)

**6. Гибкий зонд Д23 (фото №49).**

Договор №604 от 10.05.2023г.

Стоимость: 390,00 тыс.тенге (1шт)

**7. Многофункциональное устройство с цветной лазерной печатью формата А-3 (фото №50,51).**

Договор №664 от 25.05.2023г.

Стоимость: 891,21 тыс.тенге (1шт)

**8. Воздуховод металлический, с заслонкой и монтажом (фото №52,53).**

Договор №703 от 01.06.2023г.

Стоимость: 600,89 тыс.тенге (50м2)

**9. Телеинспекционная система для обследования трубопроводов (фото №54,55).**

Договор №900 от 25.07.2023г.

Стоимость: 12 200,00 тыс.тенге (1ед)

**10. Насос дозировочный (мембранный дозировочный электромеханический насос 2шт)**

**Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей (комплект к насосу 2шт) (фото №93).**

Договор №379 от 10.03.2023г.

Стоимость: 4 860,00 тыс.тенге

**11. Агрегат выпрямительный ТВ1-3150/24Т-0УХЛ4 водяного охлаждения, нереверсивный. (фото №94-96).**

Договор №486 от 11.04.2023г.

Стоимость: 10 099,00 тыс.тенге (1шт).

**12. Масленный силовой трансформатор ТМ-400кВА. (фото №119).**

Договор №920 от 03.08.2023г.

Стоимость: 5 114,00 тыс.тенге (2шт).

**13. Муфты ремонтные и обжимные Д-100 – Д-300. (фото №113-117).**

Договор №1207, №1208 от 20.10.2023г., №1209, №1210 от 17.10.2023г.

Общая стоимость: 5 114,00 тыс.тенге (2шт).

**Техника:**

**1. МТЗ с навесным оборудованием (насос С-245 Андижанец) (фото №56,57).**

Договор №311 от 27.02.2023г.

Стоимость: 15 332,14 тыс.тенге (1ед)

**2. Вакуумная машина (фото №58,59).**

Договор №860 от 13.07.2023г.

Стоимость: 28 350,00 тыс.тенге (1ед)

***Водоотведение***

**Тех. обследование:**

**1. Реконструкция самотечного коллектора по ул.Толстого в границах улиц 5 Апреля - Набережная г.Костанай. (Фото №105).**

Договор №544 от 17.04.2023г.

Стоимость тех. обследования: 625,00 тыс.тенге.

**2. Реконструкция самотечного коллектора по ул.Гоголя в границах ул. 1 Мая - ул. Баймагамбетова, г.Костанай. (Фото №106).**

Договор №543 от 18.04.2023г.

Стоимость тех. обследования: 250,00 тыс.тенге.

**3. Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице О.Дощанова в границах улиц Шаяхметова-Касымханова, по улице Касымханова в границах улиц О.Дощанова-Павлова,г.Костанай. (Фото №107).**

Договор №546 от 12.04.2023г.

Стоимость тех. обследования: 741,00 тыс.тенге.

**4. Реконструкция самотечного коллектора по ул.Садовая в границах ул.Гагарина-В.Интернационалистов. (Фото №108).**

Договор №541 от 11.04.2023г.

Стоимость тех. обследования: 522,00 тыс.тенге.

**5. Реконструкция канализационного коллектора в границах от КНС-8 до канализационного коллектора по ул. Курганская, г.Костанай. (Фото №109).**

Договор №985 от 21.08.2023г.

Стоимость тех. обследования: 864,00 тыс.тенге.

**6. Техническое обследование главной канализационной станции (ГКНС) г. Костанай. (Фото №110).**

Договор №509 от 06.04.2023г.

Стоимость тех. обследования: 615,00 тыс.тенге.

**7. "Реконструкция внешнего электроснабжения объекта КНС №1, которая расположена на территории котельной №3 ГКП КТЭК по адресу: г. Костанай ул. Базовая 1". (Фото №111).**

Договор №1008 от 29.08.2023г.

Стоимость тех. обследования: 150,00 тыс.тенге.

**8. "Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах от ул.Победы-ул.Урицкого, ул.Шевченко-Бородина до пр. Н.Назарбаева, г.Костанай". (Фото №120).**

Договор №1114 от 26.09.2023г.

Стоимость тех. обследования: 689,00 тыс.тенге.

**СМР:**

**1. «Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах ул. Волынова – Гашека г. Костанай» (фото №60-73).**

Договор СМР №521 от 14.04.2023г. ТОО «Асанас-ДАР».

Договор тех. надзор №562 от 18.04.2023г. ТОО «Техна-С».

Договор авт. надзор №564 от 05.05.2023г. ТОО «ПИ «Кустнайдорпроект».

**2. Технология биологической реабилитации водоемов накопителей сточных вод (фото №74-78).**

Договор №471 от 29.03.2023г.

Стоимость на 2023год: 135 514,34 тыс.тенге

**Оборудование:**

**1. Корпус насоса (улитка) (фото №79)**

Договор №309 от 24.02.2023г.

Стоимость: 8 950,98 тыс.тенге (2шт)

**2. Крышка всасывающей полости (фото №80).**

Договор №309 от 24.02.2023г.

Стоимость: 1 330,15 тыс.тенге (2шт)

**3. Рабочее колесо (фото №81).**

Договор №309 от 24.02.2023г.

Стоимость: 4 240,20 тыс.тенге (2шт)

**4. Кольцо уплотнительное со стороны двигателя (фото №82).**

Договор №309 от 24.02.2023г.

Стоимость: 565,36 тыс.тенге (4шт)

**5. Кольцо уплотнительное со стороны насоса (фото №83).**

Договор №309 от 24.02.2023г.

Стоимость: 665,99 тыс.тенге (4шт)

**6. Подшипники (фото №84).**

Договор №309 от 24.02.2023г.

Стоимость: 3 372,03 тыс.тенге (4шт)

**7. Торцевое уплотнение первичное (фото №85).**

Договор №159 от 02.01.2023г.

Стоимость: 900,00 тыс.тенге (2шт)

**8. Торцевое уплотнение вторичное (фото №86).**

Договор №159 от 02.01.2023г.

Стоимость: 600,00 тыс.тенге (2шт)

**9. Погружной канализационный насос Flygt. (фото №118).**

Договор №815 от 03.07.2023г.

Стоимость: 63 163,95 тыс.тенге (1шт)

**10. Погружной дренажный насос (фото №87).**

Договор №737 от 08.06.2023г.

Стоимость: 277,78 тыс.тенге (2шт)

**Техника:**

**1. Каналопромывочная Maxima (фото №88,89,90).**

Договор №877 от 28.07.2023г.

Стоимость: 116 000,00 тыс.тенге (1ед)